АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ОД 2006. ДО 2010. ГОДИНЕ

| Бр | ЦИЉ | АКТИВНОСТ | НОСИЛАЦ | РОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стварање услова за даљи развој телекомуникација и информационог друштва | Доношење Политике и Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији у периоду од 2010. до 2014. године. | Влада, МТИД, | IV квартал 2009. |
|  | Унапређење регулаторног оквира | Израда Нацрта закона о електронским комуникацијама. Усвајање Нацрта закона о електронским комуникацијама. Израда подзаконских аката: - правилници за одређивање минималних услова и најмањег износа једнократне накнаде за лиценце (фиксна, WiMAX, CDMA, MMDS и др.); - Правилник за утврђивање услова за избор и претходни избор оператора, као и за преносивост бројева за фиксне и мобилне мреже; - Правилник о функционисању инспекције и заштити корисника. | МТИД Народна скупштина МТИД РАТЕЛ МТИД, РАТЕЛ | IV квартал 2009. I квартал 2010. II квартал 2009. IV квартал 2009. I квартал 2009. |
|  | Либерализација у области телекомуникација | Издавање лиценци у складу са наведеним правилницима | РАТЕЛ | IV квартал 2009. |
|  | Реализација пружања универзалног сервиса | Преглед стања доступности услуга корисницима. Предлог почетне групе и почетног обима услуга универзалног сервиса. Одређивање почетне групе и почетног обима услуга универзалног сервиса. Одређивање оператора који имају обавезу пружања универзалног сервиса. Формирање фонда за надокнаду трошкова пружања универзалног сервиса у складу са Законом. | РАТЕЛ РАТЕЛ МТИД РАТЕЛ РАТЕЛ | I квартал 2009. I квартал 2009. I квартал 2009. II квартал 2009. I квартал 2009. |
|  | Стварање услова за убрзани развој телекомуникационе инфраструктуре | Унапређење регулаторног оквира за стандарде, изградњу телекомуникационе инфраструктуре, заштиту животне средине. Остваривање потпуне дигитализације јавне фиксне телефонске мреже и раздвајање двојника. | МТИД Телеком Србије | IV квартал 2009. II квартал 2010. |
|  | Стварање услова за убрзани развој широкопојасног приступа | Израда Стратегије развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. Усвајање Стратегије развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. | МТИД МТИД | II квартал 2009. III квартал 2009. |
|  | Унапређење тарифне политике | Примена трошковног модела у одређивању цена услуга оператора са значајним тржишним уделом. Усклађивање тарифа оператора са значајним тржишним уделом са применом трошковног модела. Анализа и дефинисање релевантних малопродајних и велепродајних тржишта. | РАТЕЛ РАТЕЛ РАТЕЛ | I квартал 2009. III квартал 2009. III квартал 2009. |
|  | Ефикасно и рационално управљање радио фреквенцијским спектром | Израда Плана намене радио фреквенцијских опсега. Доношење Плана намене радио фреквенцијских опсега. Привођење крају ослобађања радио-фреквенцијских опсега које користе Војска Србије и Министарство унутрашњих послова за потребе радиодифузије и мобилне телефоније у складу са Планом намене радио-фреквенцијских опсега. | МТИД, РАТЕЛ, Влада Влада, Војска Србије МУП | III квартал 2009. III квартал 2009. IV квартал 2010. |
|  | Прелазак на дигитално емитовање | Израда Стратегије преласка на дигиталну радиодифузију. Израда Акционог плана Стратегије преласка на дигиталну радиодифузију. | МТИД, МК, РРА, РАТЕЛ | I квартал 2009. II квартал 2009. |
|  | Унапређење и рационално коришћење Плана нумерације и адресирања | Израда Плана за усклађивање планова нумерације и адресирања са системом који је примењен у ЕУ. Ослобађање почетне цифре „1” претплатничког броја. Обезбеђивање усмеравања јединственог броја за хитне случајеве (112) на јединствени контакт центар за ове намене. | РАТЕЛ Телеком Србија МТИД, РАТЕЛ, Хитне службе | II квартал 2009. IV квартал 2009. IV квартал 2010. |
|  | Ефикасно коришћење телекомуникационе инфраструктуре | Израда Акционог плана за ефикасно коришћење телекомуникационе инфраструктуре за потребе јавних телекомуникационих оператора и државних органа. Омогућавање приступа Интернету у свим основним и средњим школама у Републици Србији. Формирање тачке размене националног Интернет саобраћаја. Формирање катастра телекомуникационе канализације. | МТИД МТИД, РАТЕЛ, МП МТИД, РАТЕЛ МТИД, РАТЕЛ, МЖСПП, РГЗ | III квартал 2009. IV квартал 2009. IV квартал 2009. IV квартал 2009. |
|  | Јачање свих аспеката сигурности и безбедности телекомуникационог сектора | Регулисање приватности и безбедности података у електронским комуникацијама. | МТИД, РАТЕЛ | IV квартал 2009. |
|  | Развој конкурентности националне телекомуникационе индустрије. Стручно и научно усавршавање инжењерског и научно-истраживачког кадра у области ИКТ | Израда Стратегије повећања учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у Републици Србији. Формирање групе од представника министарства, оператора, домаће индустрије, научних институција ради израде и реализације стратегије повећања учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у Републици Србији. Дефинисање приоритетних научноистраживачких и развојних пројеката од националног значаја у области телекомуникација, чија реализација омогућава достизање циљева из ове стратегије. | МТИД МТИД, МНТР, РАТЕЛ | III квартал 2009. IV квартал 2009. |
|  | Развој телекомуникационих услуга | Израда подзаконских аката којима се обезбеђују услови за примену и регулација нових сервиса (VoIP, 3play, IPTV, DTV и др.). | РАТЕЛ | IV квартал 2009. |

Скраћенице:

- МТИД- Министарство за телекомуникације и информационо друштво;

- МУП- Министарство унутрашњих послова;

- МК -Министарство културе;

- РРА - Републичка радиодифузна агенција;

- МП- Министарство просвете;

-  РГЗ - Републички геодетски завод;

-  МНТР- Министарство за науку и технолошки развој.